VECTRA

Powering your pipeline, simply.

DOCUMENT DE SPECIFICATION TECHNIQUE

Version 2.0 - Production Ready

| Date | 14 Janvier 2026 |
| --- | --- |
| Version | 2.0 - Specification Complete |
| Statut | APPROUVE POUR DEVELOPPEMENT |
| Equipe | 2 Developpeurs + 1 PM |
| Timeline | 12 semaines (6 sprints x 2 semaines) |

# TABLE DES MATIERES

1. Resume Executif

2. Vision Produit et Positionnement

3. Architecture Systeme

4. Specification des Agents IA

5. Modele de Donnees

6. Specifications API

7. Interface Utilisateur (UI/UX)

8. Integrations Externes

9. Securite et Conformite

10. Observabilite et Monitoring

11. Feedback Loop et Amelioration Continue

12. Playbook Qualification Clients

13. Plan de Deploiement

14. Metriques et KPIs

15. Gestion des Risques

16. Annexes

# 1. RESUME EXECUTIF

1.1 Vision

Vectra est une plateforme SaaS B2B d'agents IA autonomes qui automatise le cycle de vente complet : prospection, qualification BANT, et prise de rendez-vous qualifies. L'objectif est de reduire le CAC de 35-45% tout en augmentant le volume de leads de 120%.

1.2 Proposition de Valeur

- Automatisation complete du pipeline de prospection

- Qualification BANT intelligente avec scoring 0-100

- Prise de rendez-vous automatisee via Calendly

- ROI client : 6-9 mois (le plus rapide du marche)

- TCO < $3,000/mois pour PME SaaS

1.3 Marche Cible

Segment primaire : PME SaaS/Tech avec equipes commerciales de 5-50 personnes, en France, Belgique, et marches francophones. TAM estime : $130.7 milliards USD en 2034, CAGR 44.7%.

1.4 Decisions Techniques Verrouillees

| Composant | Decision |
| --- | --- |
| Framework Agents | CrewAI - Multi-agent orchestration native |
| LLM Principal | Llama 2 70B - Open-source, $0 cout inference |
| LLM Fallback | Claude API - Si qualite francaise insuffisante (mois 4) |
| Backend | Python 3.11 + FastAPI |
| Frontend | Next.js 14 + Tailwind + Shadcn/ui |
| Database | PostgreSQL + pgvector |
| Queue | Celery + Redis |
| Hosting | Render (backend) + Vercel (frontend) |

# 2. VISION PRODUIT ET POSITIONNEMENT

2.1 Identite de Marque

Vectra incarne l'expert calme : maitrise, precision, stabilite, confiance. Le systeme est complexe, l'interface est simple. Aucun hype, aucune promesse marketing creuse. Vectra execute, il ne parle pas.

2.2 Philosophie UX

- Mobile-first : si ca ne fonctionne pas sur mobile, ca ne passe pas sur desktop

- Dark mode natif : dark = defaut, light = option utilisateur

- Montrer peu, executer bien : 1 action principale par ecran

- Les chiffres avant les graphiques, les decisions avant l'analyse

2.3 Architecture Multi-Tenant

Vectra est concu comme un vrai SaaS multi-entreprise avec isolation stricte des donnees :

- Platform Admin (Vectra) : vue globale, gestion des organizations, monitoring systeme

- Organization : chaque entreprise cliente avec ses utilisateurs, campagnes, leads, integrations

- Hierarchie des roles : Owner - Admin - Manager - Operator - Viewer

Aucune donnee partagee entre organizations. Isolation stricte garantie.

# 3. ARCHITECTURE SYSTEME

3.1 Vue d'Ensemble

L'architecture repose sur 3 blocs fonctionnels orchestres par un state machine :

| Bloc | Fonction | Execution | Latence |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent Prospector | Recherche de leads | ASYNCHRONE | Minutes/heures |
| Agent BANT | Qualification | SYNCHRONE | < 30 sec/lead |
| Agent Scheduler | Prise de RDV | ASYNCHRONE | Envoi + attente |

3.2 State Machine

Le flow de donnees suit une progression stricte pour eviter les deadlocks :

- Prospector recherche et enrichit les prospects

- BANT qualifie et score chaque prospect (0-100)

- Si score > 60 : creation d'une tache de contact

- Scheduler genere l'email personnalise et envoie

- Tracking des metriques (ouvertures, clics, RDVs)

3.3 Gestion des Queues

Architecture queue-based pour gerer les rate limits et l'asynchronisme :

- Celery + Redis pour le job scheduling

- Exponential backoff + retry pour les APIs externes

- Priorite dynamique : prospects a score eleve traites en premier

- Alerte si queue depth > 1000

# 4. SPECIFICATION DES AGENTS IA

4.1 Agent Prospector

Responsabilites :

- Rechercher les prospects selon criteres (metiers, geo, taille entreprise)

- Enrichir les donnees via RocketReach API (emails, telephones, entreprise)

- Verifier les doublons (pas 2x la meme personne)

- Ranger par priorite firmographique + demographique

- Transmettre au bloc BANT

Ce que l'agent NE fait PAS :

- Contacter directement les prospects

- Decider seul s'il faut contacter

- Persister en base de donnees (delegue au state machine)

Metriques de succes :

| Metrique | Cible |
| --- | --- |
| Prospects trouves / jour | 100-150 |
| Taux d'enrichissement | > 85% |
| Cout par prospect | < $0.50 |
| Taux de doublons | < 2% |

4.2 Agent BANT (Qualifieur)

Framework de scoring BANT :

| Critere | Question cle | Points | Seuil |
| --- | --- | --- | --- |
| Budget | Taille entreprise > 50 personnes ? | 0-25 | > 15 |
| Authority | Manager/VP ou decideur ? | 0-25 | > 15 |
| Need | Indicateurs de besoin (croissance, recrutement) ? | 0-25 | > 10 |
| Timeline | Activite recente (posts, updates) ? | 0-25 | > 10 |

Regle de decision : Score > 60 = Contact. Score 40-60 = Nurture. Score < 40 = Reject.

L'humain peut ajuster le seuil en temps reel via le dashboard. Fallback : revue manuelle des 20 premiers leads pour calibrer.

4.3 Agent Meeting Scheduler

Responsabilites :

- Generer un email personnalise (sujet + corps + contexte)

- Inclure une value prop claire en 1 ligne

- CTA : proposition de creneau (30 min demo mercredi ?)

- Envoyer via SendGrid avec tracking

- Creer le lien Calendly pre-rempli

- Logger l'envoi (timestamp, email, sujet)

4.4 Module de Detection d'Intent (NOUVEAU)

Ajout d'un classifieur d'intent en amont du scoring BANT :

| Intent | Description | Action |
| --- | --- | --- |
| INTERESTED_NOW | Interet explicite, pret a avancer | BANT + RDV |
| INTERESTED_LATER | Interesse mais pas maintenant | Nurture 60j |
| OBJECTION_PRICE | Objection sur le prix | Escalade humain |
| REQUEST_INFO | Demande de ressources/docs | Auto-reponse |
| POLITE_DECLINE | Refus poli | Archive |
| SPAM/BOUNCE | Email invalide ou auto-reply | Blacklist |

Impact attendu : reduction du bruit pipeline de 20-30%.

# 5. MODELE DE DONNEES

5.1 Table : organizations

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| name | VARCHAR(255) | Nom de l'entreprise |
| plan | ENUM | starter ¦ growth ¦ scale |
| settings | JSONB | Parametres (dark_mode, timezone) |

5.2 Table : users

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| organization_id | UUID FK | Reference organization |
| email | VARCHAR(255) | Email unique |
| role | ENUM | owner ¦ admin ¦ manager ¦ operator ¦ viewer |

5.3 Table : campaigns

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| organization_id | UUID FK | Reference organization |
| name | VARCHAR(255) | Nom de la campagne |
| status | ENUM | draft ¦ active ¦ paused ¦ completed |
| target_criteria | JSONB | Criteres de ciblage |
| bant_threshold | INTEGER | Seuil de qualification (defaut: 60) |

5.4 Table : leads

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| campaign_id | UUID FK | Reference campagne |
| email | VARCHAR(255) | Email du prospect |
| bant_score | INTEGER | Score BANT (0-100) |
| intent | ENUM | Classification d'intent |
| status | ENUM | new ¦ qualified ¦ contacted ¦ meeting ¦ closed |

# 6. SPECIFICATIONS API

6.1 Authentification

JWT avec refresh token. Expiration access : 15 min. Expiration refresh : 7 jours.

6.2 Endpoints Campagnes

| Methode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/campaigns | Liste des campagnes |
| POST | /api/v1/campaigns | Creer une campagne |
| GET | /api/v1/campaigns/{id} | Detail d'une campagne |
| POST | /api/v1/campaigns/{id}/launch | Lancer la campagne |
| POST | /api/v1/campaigns/{id}/pause | Mettre en pause |

6.3 Endpoints Leads

| Methode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/leads | Liste des leads (filtrable) |
| GET | /api/v1/leads/{id} | Detail d'un lead |
| POST | /api/v1/leads/{id}/approve-email | Approuver l'email genere |

6.4 Contrats de Latence

| Endpoint | P50 | P99 |
| --- | --- | --- |
| GET /campaigns | < 100ms | < 300ms |
| GET /leads (paginated) | < 150ms | < 500ms |
| Dashboard metrics | < 200ms | < 800ms |

# 7. INTERFACE UTILISATEUR (UI/UX)

7.1 Design Tokens

Spacing (systeme 8pt) : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 px

Radius : xs=4px | sm=6px | md=8px | lg=12px

Couleurs principales :

| Token | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| color.primary.500 | #2E5BFF | Actions principales |
| color.accent.500 | #FF9F43 | Accent (parcimonieux) |
| color.bg.dark | #0E1117 | Background dark mode |
| state.success | #22C55E | Succes/Validation |
| state.error | #EF4444 | Erreur/Alerte |

7.2 Ecrans MVP

Ecran 1 : Dashboard

- Objectif : en 10 secondes, l'utilisateur sait si le systeme tourne

- Metrics bar : Prospects found | Qualified | Emails sent | Responses

- Temps utilisateur : 30 secondes

Ecran 2 : Campaign Setup (Wizard 5 etapes)

- Step 1 : Nom + Secteur

- Step 2 : Profil cible (job titles, taille, geo)

- Step 3 : Review email template (MUST approve)

- Step 4 : Disponibilites meeting

- Step 5 : Resume + Lancement

Ecran 3 : Email Review

- Liste des emails generes par l'agent

- Actions : Approve / Reject / Edit

Ecran 4 : Performance Tracker

- Metriques : prospects, qualified, sent, opens, clicks, meetings

- Graphiques : volume emails, taux d'engagement

# 8. INTEGRATIONS EXTERNES

8.1 Integrations Requises (MVP)

| Service | Usage | Cout | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| RocketReach | Enrichissement data | $0.25/contact | Sprint 2 |
| SendGrid | Envoi emails | Free 100/jour | Sprint 3 |
| Calendly | Booking RDV | Free tier | Sprint 3 |
| HubSpot | CRM sync | Free CRM | Sprint 5 |

8.2 Rate Limiting Intelligent (NOUVEAU)

Scheduler adaptatif pour optimiser l'utilisation des quotas API :

- Priorisation des prospects a score BANT eleve

- Repartition des envois sur les creneaux a meilleur taux d'ouverture

- Impact attendu : +10-15% d'efficacite sur le meme volume de quota

# 9. SECURITE ET CONFORMITE

9.1 Authentification et Autorisation

- JWT avec refresh tokens

- Password hashing : bcrypt (cost factor 12)

- RBAC strict : Owner - Admin - Manager - Operator - Viewer

9.2 Protection des Donnees

- Chiffrement at-rest : AES-256

- Chiffrement in-transit : TLS 1.3

- Isolation multi-tenant stricte

- Audit logs pour toutes les actions sensibles

9.3 Conformite

- RGPD ready : consentement, droit a l'oubli, export data

- CAN-SPAM / CASL : opt-out obligatoire

- OWASP Top 10 : audit planifie semaine 10

# 10. OBSERVABILITE ET MONITORING (NOUVEAU)

10.1 Stack d'Observabilite

- Tracing : OpenTelemetry + Jaeger

- Metriques : Prometheus + Grafana

- Logs : ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

- Alerting : PagerDuty ou Opsgenie

10.2 Dashboard Ops - Metriques Cles

| Metrique | Seuil Normal | Alerte |
| --- | --- | --- |
| Latence Agent BANT (P50) | < 5s | > 15s |
| Taux d'echec agents | < 2% | > 5% |
| Queue depth | < 500 | > 1000 |
| Cout LLM / lead | < $0.30 | > $0.50 |
| Uptime | > 99.5% | < 99% |

Impact : detection des problemes en < 5 minutes vs decouverte par le client.

# 11. FEEDBACK LOOP ET AMELIORATION CONTINUE (NOUVEAU)

11.1 Pipeline de Collecte de Signaux

| Signal | Impact | Frequence |
| --- | --- | --- |
| Taux d'ouverture | Ajustement du sujet email | Temps reel |
| Taux de reponse | Recalibrage du ciblage persona | Quotidien |
| Conversion RDV | Ponderation du score BANT | Hebdomadaire |

11.2 Boucle d'Amelioration

- Collecte : tous les signaux sont logges avec timestamp et context

- Agregation : job quotidien calcule les metriques par template/persona

- Analyse : identification des patterns

- Action : ajustement automatique ou recommandation humaine

- Validation : A/B test sur 10% du trafic avant rollout

Impact attendu : +15-25% de performance agents apres 60 jours de donnees.

# 12. PLAYBOOK QUALIFICATION CLIENTS (NOUVEAU)

12.1 Ideal Customer Profile (ICP)

Criteres hard (obligatoires) :

- Taille equipe sales : 5-50 personnes

- Stack tech compatible : HubSpot ou Salesforce

- Budget declare : > $2,000/mois

- Geographie : France, Belgique, Suisse, Canada francophone

Criteres soft (souhaitables) :

- Maturite data : CRM deja utilise, donnees propres

- Sponsor interne identifie : VP Sales ou CEO

- Timeline : decision < 60 jours

12.2 Scorecard de Qualification

| Critere | Poids | Score | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Taille equipe sales (5-50) | x2 | 0-10 | 20 |
| Budget confirme (> $2K/mois) | x2 | 0-10 | 20 |
| Stack compatible | x1.5 | 0-10 | 15 |
| Sponsor identifie | x1.5 | 0-10 | 15 |
| Timeline < 60 jours | x1 | 0-10 | 10 |

Score total : /100. > 70 = POC. 50-70 = Qualifier davantage. < 50 = No-go.

Impact : eviter de perdre 4-6 semaines sur un POC avec un client non-fit.

# 13. PLAN DE DEPLOIEMENT

13.1 Timeline (12 semaines)

| Sprint | Semaines | Objectif | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | Foundation & Architecture | 12 SP |
| 2 | 3-4 | Agent Prospector + CrewAI | 16 SP |
| 3 | 5-6 | Agent BANT + State Machine | 14 SP |
| 4 | 7-8 | Frontend MVP + Dashboard | 12 SP |
| 5 | 9-10 | Integrations + Polish | 10 SP |
| 6 | 11-12 | Beta Launch Prep | 8 SP |

Total : 72 Story Points | Capacite : 6 SP/semaine/dev | Equipe : 2 devs

13.2 Go-Live Requirements

- 3 agents fonctionnels (Prospector, BANT, Scheduler)

- 100+ prospects trouves par campagne

- 50%+ accuracy BANT (validation humaine)

- Audit OWASP passe

- 10-15 beta users en test

- NPS cible : > 50

# 14. METRIQUES ET KPIs

14.1 KPIs Produit

| Metrique | Cible MVP | Cible V1.1 |
| --- | --- | --- |
| Leads generes / mois / client | 300-500 | 500-1000 |
| Taux de qualification BANT | 40-50% | 50-60% |
| Taux d'ouverture emails | 35-45% | 45-55% |
| Meetings bookes / mois | 8-12 | 15-25 |
| Cout par meeting | < $150 | < $100 |

14.2 KPIs Business

| Metrique | Mois 6 | Mois 12 |
| --- | --- | --- |
| MRR | $20-40K | $75K+ |
| Nombre de clients | 5-10 | 15-25 |
| Churn mensuel | < 5% | < 3% |
| NPS | > 50 | > 60 |

# 15. GESTION DES RISQUES

15.1 Matrice des Risques

| Risque | Proba | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualite LLM francais | 80% | ELEVE | Test semaine 3, fallback Claude API mois 4 |
| Orchestration multi-agent | 60% | ELEVE | State machine + idempotent ops + chaos testing |
| Rate limiting APIs | 70% | MOYEN | Exponential backoff + scheduler adaptatif |
| LinkedIn API approval | 50% | MOYEN | RocketReach en fallback initial |
| Churn eleve | 40% | ELEVE | Playbook qualification + onboarding rapide |

15.2 Points de Decision Go/No-Go

Semaine 6 - Revue technique :

- Agent BANT accuracy > 50% sur 20 leads test

- State machine stable (0 deadlock en 100 runs)

- Latence BANT < 30s P95

Semaine 10 - Revue produit :

- NPS beta users > 40

- 3+ clients POC avec feedback positif

- Audit OWASP passe

# 16. ANNEXES

16.1 Glossaire

- BANT : Budget, Authority, Need, Timeline - framework de qualification

- CAC : Customer Acquisition Cost - cout d'acquisition d'un client

- LTV : Lifetime Value - valeur totale d'un client sur sa duree de vie

- MRR : Monthly Recurring Revenue - revenu mensuel recurrent

- NPS : Net Promoter Score - indicateur de satisfaction client

- PMF : Product-Market Fit - adequation produit-marche

- SP : Story Point - unite d'effort dans la methodologie Agile

16.2 Documents de Reference

- Cahier de charges ultime (v1.0)

- Tech Review & Specification Document

- Sprint Planning & User Stories

- SaaS Product Map

- Design Tokens (Foundation)

- Decisions Produit Verrouillees

16.3 Historique des Versions

| Version | Date | Changements |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 05 Jan 2026 | Version initiale |
| 2.0 | 14 Jan 2026 | Ajout : Feedback Loop, Detection Intent, Observabilite, Playbook Qualification, Rate Limiting Intelligent |

- FIN DU DOCUMENT -

Document approuve pour developpement

14 Janvier 2026